[image: image2.jpg]






[image: image1.emf]









	Протокол Стартового совещания / Kick off MoM 


	Тип / Meeting Type
	Стартовое совещание рабочей группы

	Дата и время проведения / Meeting Date
	02nd of October 2015

	Место проведения / Meeting Place
	Москва, Береговой проезд вл.5 . Строительный городок.


	Участники / Participants

	Организация / Organization
	ФИО / Name
	Иниц. / Init.


	Владельцы Фили Град
	Evgeny Voronin
Alexey ___
	Vorrrona
Falcon

Yurpod

Denis

Rada


	Эксплуатирующая организация МАТОРИН
	_____ - Директор направления
Marina Borisovna
 – руководитель проекта
_____ - Главный инженер

	MB

	Застройщик МР-групп
	отсутствовал
	MR-group

	Генподрядчик Renaissance Construction
	отсутствовал
	RC


	Рассылка / Dispatch


	Участникам / Meeting Participants
	All

	Другим в случае необходимости (перечислять) / Other participants (list)
	MR-group, RC

	Приложения / Attachments
	None


	Minutes of Meeting


	Наименование задачи / Task name
	Ответственный/ Responsible
	Срок выполнения /Deadline

	1. Стороны согласовали платформу f-grad.ru для обмена информацией между участниками. 
	info
	info

	2. Компания МАТОРИН предоставила презентацию компании и показала портфолио объектов.

	info
	info

	3. Собственниками объекта была запрошена следующая дополнительная информация по компании МАТОРИН:

1) Развернутая орг-структура команды с указанием штатного персонала находящегося на объекте включая инженеров по направлениям.

2) Структура так же должна отражать информацию по службе охраны и клининга
	MB
	08-10-2015

	4. Компания МАТОРИН объявила стоимость эксплуатации 1квм для жилья и апартаментов размере 50,74руб/квм
	info
	info

	5. Компания МАТОРИН объявила стоимость эксплуатации 1машиноместа в размере 1500руб/мм/месяц
	info
	info

	6. Собственниками объекта было запрошено разъяснение по предлагаемому ценообразованию эксплуатации машиномест. Компании МАТОРИН подготовить предложение для расчета эксплуатации машиномест исходя из площади машиноместа.
	MB
	09-10-2015

	7. Компания МАТОРИН объявила тарифы на электроэнергию:

Квартиры. Т1 – 3,91руб/кВтч; Т2 – 1,00руб/кВтч; Т3 – 3,23руб/кВтч

Апартаменты. Т1 – 5,58 руб/кВтч; Т2 – 1,43руб/кВтч; Т3 – 4,63 руб/кВтч
	info
	info

	8. Компания МАТОРИН предоставит полный перечень тарифов на сайте f-grad.ru
	MB
	07-10-2015

	9. Компания МАТОРИН подтвердила необходимость согласования планировочных решений квартир и апартаментов в мосжилинспекции согласно существующему законодательству РФ.
	info
	info

	10. Компания МАТОРИН предоставит на рассмотрение проект договора на эксплуатацию на сайте f-grad.ru
	MB
	09-10-2015

	11. Компания МАТОРИН направит Застройщику письмо-уведомление о необходимости прокладки канализационных стояков для отвода конденсата от бытовых сплит-систем кондиционирования. Копию письма выложить на f-grad.ru
	MB
	09-10-2015

	12. Компания МАТОРИН допустила изменение системы остекления балконов с заменой профиля на зимний со следующими условиями:

1) Цвет профиля должен соответствовать существующему

2) Оконная рассечка должна соответствовать существующей
	info
	info

	13. Компания МАТОРИН объявила о направленном письме Застройщику касательно протечкам в паркинге. Копию письма выложить на f-grad.ru
	MB
	06-10-2015

	14. Компания МАТОРИН выложит на форуме f-grad.ru проект ливневой канализации объекта.
	MB
	06-10-2015

	15. Компания МАТОРИН подготовит предложение по охране комплекса и направит Собственникам на рассмотрение.
	MB
	09-10-2015

	16. Компания МАТОРИН назвала существующего интернет-провайдера в комплексе: Росфон
	info
	info

	17. Компании МАТОРИН проработать возможность привлечения крупных интернет –поставщиков Московского региона (МГТС, Билайн, Онлайм) и предоставить собственникам на рассмотрение.
	MB
	09-10-2015

	18. Компании МАТОРИН объявила о наличии собственной интернет-платформы для эксплуатации объекта
	info
	info

	19. Компании МАТОРИН предоставит Собственникам тестовый логин/пароль для опробирования интернет-платформы. По результатам тестирования будут внесены корректировки согласно обратной связи от Собственников.
	MB
	15-10-2015

	20. Компании МАТОРИН разместит спецификации лифтового оборудования, установленного в комплексе на сайте f-grad.ru
	MB
	09-10-2015

	21. Стороны согласовали проведение регулярных встреч по проекту. Периодичность будет подтверждена до 09-10-2015
	vorrrona
	09-10-2015


End of Document
Окончание документа
�прошу указать ФИО


�прошу указать всех участников совещания





[image: image1.emf]


 
[image: image2.jpg]


 

